|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   项目编号: HD09  攀枝花物流系统 |
| 分 类:  VER  使用者:  项目组、主管领导  文档编号：  HD-VER-308  四川华迪信息技术有限公司 | 设计里程碑评审报告  Version: 1.0  项 目 承 担 部 门： 华迪JAVA班第2组  撰 写 人（签名）： 李海涛  完 成 日 期： 2022-07-07  本文档 使 用部门： ■-主-管领导 ■项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 李海涛  评 审 日 期： 2022-07-07 |
|  |

评 审 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目**  **名 称** | 攀枝花物流管理系统 | **项 目 编 号** | | HD09 | | | | |
| **项 目 经 理** | 李海涛 | **评审计划日期** | | 2022-07-07 | | | | |
| **评 审 组织者** | 李海涛 | **评审实际日期** | | 2022-07-07 | | | | |
| **评 审 时 间** | | **开始** | | **13:00** | **结束** | **15:00** |
| **被评审 工件** | 分析与设计的所有工件。 | | | | | | | |
| **评 审 意 见 和 解 决 措 施** | 评审意见：  1）网页各模块命名不清晰；  2）未解决前后端跨域问题；  3）前端各页面样式不统一；  4）前端页面路由有误；  解决措施：  1）修改模块命名并进行结构优化；  2）构造配置文件解决跨域问题；  3）统一页面样式；  4）更正页面路由； | | | | | | | |
| **评 审 结 论** | ■ A：本阶段工作达到本阶段按计划完成，可以进入下一阶段。  □ B：本阶段（）没有按计划完成，但不影响后续工作，可以进入下一阶段。  □ C：本阶段工作没有达到要求，不能进入下一阶段。 | | | | | | | |
| **修改完成日期** | 2022-07-07 | | **评审结论**  **下次评审日期** | | 基本合格，不必再次评审。 | | | |
| **评审人签 名** | 李海涛，李建平，崔晓东，张晗，何宇航 | | | | | | | |
| **PPQA**  **签名** | 李海涛 | | | | | | | |
| 高层经理签名 | 李海涛 | | | | | | | |
| 评审意见执行情况 | *已按评审意见进行了正确的修改。*  审核人：李海涛　2022年07月07日 | | | | | | | |

会 议 记 录

|  |
| --- |
| 时间：07月07日下午13:00开始  参与人员：李海涛，李建平，崔晓东，张晗，何宇航  会议记录如下：  1.本阶段内所有的项目问题已经关闭。  2.本阶段内所有的同行评审问题已经关闭。  3. 该项目按计划完成，实际规模小于计划规模相符，偏差值属于可控范围之内（没有超过阈值）。本阶段任务包完成情况为100%，本阶段期间出现的问题都已关闭。工期和规模的偏差都没有超出项目开发计划中定义的控制阈值。  4.设计阶段完成了系统架构设计和数据模型（CDM,PDM和数据库设计说明书），在经过评审后完善了这两部分的前后端代码。在分析模型和代码划分时，将其分解成模块如下：   * 基础信息管理   + 商品管理   + 交流公司信息管理   + 员工管理   + 仓库管理 * 订单信息管理   + 订单开票   + 订单记录 * 配送信息管理   + 申请配送   + 配送列表 * 运输信息管理   + 车辆资料   + 驾驶员资料 * 数据分析管理   并按照计划在07月09日对其进行了评审。下一阶段继续按照计划进行工作。没有改变项目结项的日期。  **总结：此里程碑没有超出项目开发计划中定义的控制阈值** |

记录员：李海涛 第 1 页 共 1 页

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 李海涛 | 项目经理 | 华迪JAVA班第2组 | 李海涛 | 无 |
| 2 | 李建平 | 开发工程师 | 华迪JAVA班第2组 | 李建平 | 无 |
| 3 | 崔晓东 | 开发工程师 | 华迪JAVA班第2组 | 崔晓东 | 无 |
| 4 | 张晗 | 开发工程师 | 华迪JAVA班第2组 | 张晗 | 无 |
| 5 | 何宇航 | 开发工程师 | 华迪JAVA班第2组 | 何宇航 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |